|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 29/04/2015 | Renan Vago Merlo | Versão Inicial |

**Objetivos deste documento**

[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]

O dicionário da EAP serve como parte de um sistema de autorização de trabalho descrevendo para os integrantes da equipe cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP).

Você pode usá-lo para controlar quando um trabalho específico é realizado, para evitar aumento do escopo e aumentar a compreensão das partes interessadas sobre o esforço necessário para cada pacote de trabalho.

O dicionário da EAP, essencialmente, define limites do que é incluído no pacote de trabalho.

**Relação dos componentes da EAP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 1 | Gerencia de Projeto |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Pacote referente às atividades de gerencia do projeto. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Criação dos documentos do projeto, Escopo, Requisitos, Cronograma, Canvas | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente. | | | |
| **Riscos** | | | |
| Documentos com erros. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Pessoal de análise de sistemas | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 mês | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 1.1 | PG Escopo |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Criação do escopo do projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Criação do escopo do projeto, em cooperação com o cliente | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente. | | | |
| **Riscos** | | | |
| Documentos com erros; Divergências com o cliente. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Pessoal de análise | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 semana. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 19/05/2005 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 1.2 | PG Requisitos |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Criação inicial dos requisitos do sistema. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Criação dos requisitos iniciais do projeto, em cooperação com o cliente | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente. | | | |
| **Riscos** | | | |
| Documentos com erros; Divergências com o cliente. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Pessoal de análise | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 semana | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 19/05/2015 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 1.3 | Cronograma |  | Hermilayane I. Carvalho |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Criação do cronograma inicial do projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Criar o cronograma com as datas previstas iniciais de entregas e desenvolvimento de etapas | | | |

|  |
| --- |
| do projeto. |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar dentro do prazo acertado com o cliente para as entregas iniciais. |
| **Riscos** |
| Planejamento errôneo de prazos com o cliente; Imprevistos durante o desenvolvimento; Mudanças no projeto. |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 1.4 | Canvas |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Criação do canvas do projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Criar o canvas do projeto para melhor entendimento do mesmo. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
|  | | | |
| **Riscos** | | | |
| Entendimento errado dos papéis de cada parte; Entendimento errado das formas de  comunicação com os clientes e distribuição do produto. | | | |

|  |
| --- |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise, Modelo Canvas Online (Google Docs) |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 2 | Monitoramento e  controle |  | Miguel Wofgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Atividades relacionadas ao monitoramento e controle do projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Controle de prazos e qualidade, reuniões e relatórios. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Ter o projeto dentro do padrão que a equipe e o cliente definiram para prazos, qualidade e características | | | |
| **Riscos** | | | |
|  | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Equipe de análise e testes. | | | |
| **Duração** | | | |
| Todo o projeto | | | |

|  |
| --- |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 2.1 | Reuniões |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Reuniões periódicas para discussões de qualidade, tempo e análises sobre o projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Verificar andamento do projeto quanto a prazos e qualidade e informar gerencia. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
|  | | | |
| **Riscos** | | | |
| Imprevistos que possam forçar o cancelamento das reuniões. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Pessoal envolvido no projeto | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 a 2 vezes por semana, durante todo o projeto | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 2.2 | Relatórios |  | Hermilayane I. Carvalho |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Geração de relatórios. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Geração de relatórios sobre diversos áreas do projeto (prazos, custos, qualidade) | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Relatórios devem ser entregues nos prazos com as informações requeridas | | | |
| **Riscos** | | | |
| Imprevistos que possam atrasar ou inviabilizar a geração dos relatórios. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Pessoal de análise e testes. | | | |
| **Duração** | | | |
| Durante todo o projeto | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 3 | Concepção |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Concepção do projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Entender tudo relacionado ao projeto | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Entender as necessidades do cliente em relação ao projeto | | | |
| **Riscos** | | | |
| Mal entendidos | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Equipe de análise | | | |
| **Duração** | | | |
| 2 semanas | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 19/05/2015 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 3.1 | Análise de viabilidade |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Análise de viabilidade do projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |

|  |
| --- |
| Analisar a viabilidade de desenvolvimento do projeto em relação a tempo, custos e tecnologia. |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com o exigido pelo ou acordado com o cliente |
| **Riscos** |
| Análise errônea |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de análise |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 3.2 | Elicitação de Requisitos |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Elicitação de Requisitos | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Levantamento de requisitos | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com o exigido pelo ou acordado com o cliente | | | |
| **Riscos** | | | |
| Erros na elicitação | | | |

|  |
| --- |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de análise |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 3.3 | Desenvolvimento |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Desenvolvimento do projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Inicio do desenvolvimento | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com o acertado com a equipe e cliente | | | |
| **Riscos** | | | |
| Fases anteriores com erros | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Equipe de desenvolvimento, computadores, rede. | | | |
| **Duração** | | | |
| 3 meses | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 4 | Elaboração |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Analisar de forma mais detalhada a análise do domínio do problema | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Analisar de forma mais detalhada a análise do domínio do problema | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
|  | | | |
| **Riscos** | | | |
|  | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Equipe de análise | | | |
| **Duração** | | | |
|  | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 4.1 | Análise de Requisitos |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Análise de requisitos | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Fazer a análise dos requisitos levantados anteriormente | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Ter a equipe envolvida no projeto e cliente de comum acordo | | | |
| **Riscos** | | | |
| Análise errada de requisitos, divergência de interesses | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Equipe do projeto e clientes | | | |
| **Duração** | | | |
|  | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 4.2 | Estudo de Tecnologia |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
|  |
| **Trabalho envolvido** |
|  |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 4.3 | Protótipo |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Criação de protótipos | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Criar protótipos para apresentação inicial do andamento do projeto e aceitação por parte do cliente | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com o que o cliente necessita | | | |
| **Riscos** | | | |

|  |
| --- |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 4.4 | Validação do Protótipo |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Validar os protótipos | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Validar juntamente ao cliente os protótipos | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com as necessidades do cliente | | | |
| **Riscos** | | | |
|  | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 semana | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |

|  |
| --- |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 4.5 | Implementação |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Implementar o projeto | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Implementar o produto como deve ser entregue ao cliente | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Estar de acordo com os critérios do cliente | | | |
| **Riscos** | | | |
| Mudanças nos requisitos e escopo | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Equipe de desenvolvimento | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 mês | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,** | | | |

|  |
| --- |
| **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 5 | Construção |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Iniciar os trabalhos de construção do sistema | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Desenvolvimento de classes, telas, banco de dados | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
|  | | | |
| **Riscos** | | | |
| Mudanças de tecnologias empregadas | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede | | | |
| **Duração** | | | |
| 2 meses | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 5.1 | Implementação de  Classes |  | Narcisso Possatti |

|  |
| --- |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Criação das classes necessárias ao software. |
| **Trabalho envolvido** |
| Implementar as classes necessárias ao software, tendo em vista os levantamentos de requisitos e demais documentos |
| **Critérios de aceitação** |
| Funcionalidade, portabilidade, capacidade de expansão |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 5.2 | Implementação de Telas |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Implementação de Telas Gráficas | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Implementação de telas gráficas (GUI), de acordo com a aceitação do protótipos e requisitos de usabilidade. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |

|  |
| --- |
| Estar de acordo com o apresentado ao cliente nos protótipos e aceito por ele, usabilidade. |
| **Riscos** |
| Temas incompatíveis com ambiente de implementação, usabilidade baixa, curva de aprendizagem pequena. |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 5.3 | | Implementação do  Banco |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | | |
| Implementação do Banco de dados | | | | |
|  | **Trabalho envolvido** | | | |
|  | Criar tabelas e relações no banco de dados | | | |
|  | **Critérios de aceitação** | | | |
|  | Respeitar regras de negócios e requisitos | | | |
|  | **Riscos** | | | |
|  |  | | | |
|  | **Recursos necessários** | | | |
|  | Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, | | | |

|  |
| --- |
| rede |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 5.4 | Testes |  | Narciso Possatti |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Testes do software | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Testar as funcionalidades desenvolvidas e checar com o cliente a aceitação | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Aprovação do cliente, estar de acordo com os requisitos definidos anteriormente | | | |
| **Riscos** | | | |
|  | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 semana | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |

|  |
| --- |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 6 | Testes Finais |  | Narciso Possatti |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Testes do software | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Testar as funcionalidades desenvolvidas e checar com o cliente a aceitação | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Aprovação do cliente, estar de acordo com os requisitos definidos anteriormente | | | |
| **Riscos** | | | |
|  | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 semana | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 6.1 | Entrega ao cliente |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Entrega do sistema ao cliente | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Entregar ao cliente o sistema pedido de acordo com cliente. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Aprovação do cliente, estar de acordo com o contrato | | | |
| **Riscos** | | | |
|  | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 3 dias | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 6.2 | Lições Aprendidas |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Verificar o que foi aprendido | | | |

|  |
| --- |
| **Trabalho envolvido** |
| Registrar tudo o que pode ser aprendido com o desenvolvimento do sistema |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,**  **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de**  **Trabalho** | **Data da**  **atualização** | **Organização/Pessoa**  **Responsável** |
| 6.3 | Encerramento da fase de  iteração |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Encerrar a fase de iteração | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Fechar os processos dessa fase de iteração | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
|  | | | |
| **Riscos** | | | |
|  | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 1 semana | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
|  | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
|  | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,**  **entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Paróquia São Sebastião |  |
| Gerente do Projeto | Miguel Wolfgrann |  |